Приложение №1

к решению Думы Семигорского

# сельского поселения

# от 29 сентября    2011г. № 159

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования                                          Семигорского сельского поселения

на период до 2015 года

2011 год

п. Семигорск

Нижнеилимский район

Содержание

- Паспорт программы …………………………………………………………………………….................

- Введение …………………………………………………………………………………………………….

- Цели и задачи программы………………………………………………………………………………..

- Сроки реализации программы. …………………………………………………………………………

- Механизмы реализации программы…………………………………………………………………….

- Источники  финансирования программы………………………………………………………………

- Основные мероприятия программы…………………………………………………………………….

- Состояние коммунальной инфраструктуры и обоснование  необходимости ее решения программно-целевым методом…………………………………………………………………………………………..

9.       Ожидаемые результаты ее  реализации…………………………………………………………………….

10.     Система организации управления контроля за исполнением программы…………………………..

11.  План мероприятий по модернизации  жилищно-коммунального хозяйства,  мероприятий по                              капитальному  ремонту объектов инженерно инфраструктуры, предлагаемые для включения в статью затрат на производство и распределение тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (себестоимости) согласно разработанным ОКК производственным программам 2011-2015 гг………………………………………………………………………………………..

- ПАСПОРТ

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Семигорского  муниципального образования Нижнеилимского района

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Семигорского муниципального образования на период до 2015 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; №210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204;Разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 2. Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 102-р; 3. Решение Думы Семигорского сельского поселения от 28.09. 2011г. № 159 «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Семигорского сельского поселения Нижнеилимского района (2012-2015гг) |
| Разработчик Программы | Администрация Семигорского сельского поселения, ООО «Семигорск» |
| Цели Программы | Основные цели программы: 1) снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры; 2) обеспечение сохранности объектов коммунальной инфраструктуры; 3) повысить надёжность и качество теплоснабжения населённого пункта; 4) модернизация котельных с переходом на новые технологии; |
| Задачи Программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: 1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий; 2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы; 3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 4) модернизация систем теплоснабжения; 5) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию объектов коммунального комплекса; 6) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг; 7) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов. |
| Перечень основных мероприятий | Необходимо выполнить следующие мероприятия: - модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 47840.9 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации: По источникам финансирования 2011г. тыс. руб. 2012г. тыс. руб. 2013г. тыс. руб. 2014г тыс. руб. 2015г тыс. руб. Всего, тыс. руб. Средства бюджета района - 1717.0 6335.4 5757.0 6131.5 19940.9 Средства бюджета области - 2380.0 8820.0 8020.0 8530.0 27750.0 Средства местного бюджета - - 50 50 50 150 Собственные средства предприятий - - - - - - Всего, тыс. руб. - 4097.0 15205.4 13827.0 14711.5 47840.9 |
| Исполнитель Программы | Администрация Семигорского сельского поселения, ООО «Семигорск» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; экономию энергетических и иных ресурсов. |
| Контроль за реализацией Программы | Текущее управление за реализацией Программы осуществляет Администрация Семигорского сельского поселения |

2.  ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций  коммунального комплекса», Решением Думы  Семигорского сельского поселения от           2011.   «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития  Семигорского сельского поселения (2011  - 2015годы)».

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных, стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры  Семигорского муниципального образования,  формирование новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций  в целях сохранения муниципальной собственности жизнеобеспечения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Семигорского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного  и промышленного строительства.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

4)  модернизация систем теплоснабжения;

5) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса;

6) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;

7) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов.

4. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации – 2012-2015 годы.

5.   МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Администрация Семигорского сельского поселения.       Механизмы реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, комплексная программа социально-экономического развития  Семигорского сельского поселения.

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными Администрацией поселения.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются  и передаются  в Администрацию района.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса, застройщики.

6.   Источники финансирования программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- средства организаций коммунального комплекса и застройщиков;

- плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- привлеченные средства;

- средства поселений;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения  на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет всех источников финансирования, на период до 2015 года составляет    47840.9 тыс. руб., структура финансирования Программы представлена в таблице 1. Объемы требуемых денежных средств финансирования  Программы также представлены в приложении 1 к Программе.

Таблица 1

| № п/п | Исполнители Программы | Общий объем финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) | Источники финансирования мероприятий на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Средства бюджета поселен | Средства областного бюджета | Средства Бюджета района | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Семигорское С.П. | 47840.9 | - | 4097.0 | 15205.4 | 13827 | 14711.5 | 150 | 27750.0 | 19940.9 | - |

7. Основные мероприятия программы

Основными мероприятиями Программы являются: модернизация сетей  теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и  застройщиков, осуществляющих строительство объектов  промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием планируемых сроков их реализации приведен в приложении 1 к настоящей программе.

8. Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости ее решения                                        программно-целевым методом.

  - п. Семигорск – капитальный ремонт здания электрической котельной, замена  сетей внутренней разводки теплоснабжения и водоснабжения.

В пос. Семигорск по ул. Энергетиков  система теплоснабжения  от электрической котельной (в эксплуатации с 1976 года). Здание электрической котельной нуждается в капитальном ремонте,  так как просел грунт и произошел раскол стены. Оконная рама подвержена гнили, происходит утечка тепла из помещения. Кровля состоит из шифера, из-за длительного срока службы, шифер пришел в негодность.

В котельной установлены два электрических котла марки КЭВ – 160 (0,4 кВ),

которые за годы эксплуатации подвержены износу. За отопительный период электроды меняются и очищаются от накипи три раза, по причине высокой жесткости воды. Чтобы  подготовить для технологических нужд воду, необходимо установить прибор для смягчения холодной воды.

8.2. Тепловая сеть от котельной выполнена двухтрубном исполнении, прокладка труб подземная. Из-за высокой жесткости воды, в сети оседает большое количество накипи от этого занижена пропускная способность системы теплоснабжения внутренней разводки, что влияет на качество подаваемого тепла населению. Основная часть системы теплоснабжения находится в ветхом состоянии. По этой причине организация несет большие затраты на электроэнергию.

Электрокотельная

- Заменить в электрокотельной два котла КЭВ -160

- Установить  оборудование для подготовки воды на технологические   нужды.

- Установить приборы КИП и А: термометры и манометры на подающем и обратном сетевом трубопроводах, на трубопроводе перед котлами; водомер на подпитке и систему защиты.

Тепловая сеть

- Осуществить замену сети внутренней разводки.

8.2.1 Водозаборная скважина находится в бетонном колодце размером  2 х 2.5 м, высотой 4м. отапливаемом в холодное время года обогревателями. Над колодцем сооружен кирпичный павильон размером 3 х3м и высотой 2м. павильон расположен на спланированной площадке, территория зоны санитарной охраны размером 30 х30 м огорожена деревянным забором. Глубина скважины 85.93м, уровень подземных вод на глубине 29.22м. Скважина оборудована электрическим погружным насосом марки  ЭЦВ 6-10-110, глубина  загрузки  насоса 39.6м. Мощность водонасосного горизонта 56.71м. Дебит скважины  составляет 302.4куб.м. в сутки. На глубине 39.0м скважина забита железным фланцем.

В июне 2011 года на территории водозабора произошел пожар по причине поджога, сгорело ограждение зоны строго режима. Границы первого пояса необходимо восстановить согласно  требований при эксплуатации водозаборов.

Нуждается в  капитальном  ремонте здания, замене запорной арматуры, замене электрической проводки и электрического щитка, установке обогревателей, установке приборов учета расхода воды, установке прибора для подготовки и очищения питьевой воды, установке автоматического отключения насоса («Высота»).

8.2.2.     Канализационные сети

Канализационные сети и очистные сооружения эксплуатируются с 1976 года.

Отстойники выполнены из бетона и стальных труб. За 35 лет службы происходит разрушение сооружений. В результате отстойники не выполняют своих очистных функций.

Очистные сооружения нуждаются в реконструкции. Здание нуждается в капитальном ремонте.

8.2.3.       Строительство  офиса

Общество с ограниченной ответственностью «Семигорск» организовано в 2007 году, занимается предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению по улице Энергетиков. Офисное помещение организации находится в здании администрации Семигорского сельского поселения, что расположено в 3 километрах от объектов коммунального хозяйства и населения потребляющее коммунальные услуги. Из-за отдаленности и неудобства работы с населением возникла необходимость строительства офиса на территории улицы Энергетиков.

8.2.4          Электроосвещение

- ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

После проведения ремонтных работ:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

- увеличение срока службы зданий, сооружений и сетей

10. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ

Комиссия  из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения является коллегиальным межведомственным органом управления Программой, ответственным за принятие решений по выполнению  Программы, требующих координации взаимодействия структур и организаций поселения, участвующих в Программе.

Комиссия вносит  предложения по корректировке Программы в целом  или отделенных ее разделов для рассмотрения его на уровне главы администрации поселения.

В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит заседания 1 раз в квартал. В состав рабочей группы включены представители администрации и организаций коммунального комплекса.

Текущее управление Программой осуществляет администрация поселения и является муниципальным заказчиком Программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Мероприятия реализуются:

- организациями, выбираемыми в порядке установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в Программу для реализации  мероприятий программно-целевым методом.  Систематический контроль за  реализацией Программы осуществляет  администрация поселения путем ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об объемах выполненных работ.

## 11.План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование мероприятий | Количество (пм) | Описание необходимых работ | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Семигорское СП |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения |
| 1.сети теплоснабжения по ул. Энергетиков внутренней разводки, дом № 1 Дом № 2 | 3000 пм 1000 пм | Модернизация Составления проекта | 2012 |  | 700 |  |  |  | ООО «Семигорск» |
| 2.Капитальный ремонт здания эл. котельной | 1 ед. | Кап. ремонт | 2015 |  |  |  |  | 700 |  |
| 3.Установка эл. котлов КЭВ -160 | 2 шт. | модернизация | 2015 |  |  |  |  | 500 |  |
| 4.установка прибора для подготовки воды | 1 шт. | модернизация | 2015 |  |  |  |  | 200 |  |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения |
| 1.сети водоснабжения: Ул.Энергетиков внутренней разводки, дом №1 2.Летний водопровод по поселку Семигорск 3.Ремонт водозаборных сооружений и ограждение. 4. Приобретение насоса ЭЦВ10,ЭЦВ6 | 100 пм 15000 пм 2ед. 2ед. | Модернизация Составление проекта | 2013 2013г-2015г |  | 75 20 | 400 500 75 20 | 500 75 20 | 500 75 20 | ООО «Семигорск» Администрация поселения Администрация поселения Администрация поселения |
| 2.сети водоотведения: внутренней разводки дом №1 | 100 пм | модернизация | 2013 |  |  | 400 |  |  | ООО «Семигорск» |
| 3.Капитальный ремонт здания и ограждения территории водозабора | 1 ед 120 пм | Модернизация Кап. ремонт | 2014 2012 |  | 200 |  | 300 |  | ООО «Семигорск» |
| 4.Установка приборов: для подготовки питьевой воды учета расхода воды | 1 ед. 1 ед. | модернизация | 2014 2014 |  |  |  | 100 20 |  | ООО «Семигорск» ООО «Семигорск» |  | модернизация | 2015 |  |  |  |  | 2000 | Администрация поселения, ООО «Речушка» |
| 5.Кап.ремонт здания КОС и очистных сооружений | 1 ед. | Модернизация Составление проекта | 2013 |  |  | 1000 |  |  | ООО «Семигорск» |
| Мероприятия по строительству и модернизация зданий |
| 1.Строительство офиса ООО «Семигорск» 2.Строительство домов | 1 ед. 2ед. | модернизация | 2012 2013-2015г |  | 200 | 10000 | 10000 | 10000 | ООО «Семигорск» Администрация поселения |
| Мероприятия по дорогам |
| 1.Ремонт внутрипоселковых автодорог | 23 км. | Капитальный ремонт | 2012-2015г. |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Администрация поселения |
| Мероприятия по системе электроснабжения Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие е лампы -экономия электроэнергии -улучшение качества освещения 2011-2013 4 5 1 3 4 3 ООО «Семигорск» администрация поселения Установка оборудования для автоматического освещения помеще ний в местах общего пользования -автоматическое регулирование освещенности; -экономия электроэнергии 2011-2013 2 10 2 10 10 10 ООО «Семигорск» администрация поселения Уличное освещение – замена светильников РКУ на ЖКУ -экономия электроэнергии -улучшение качества освещения 2011-2015 50 140 50 70 50 70 50 70 ООО «Семигорск» Администрация поселения Установка поквартирных приборов учета -экономия электроэнергии 2011-2015 25 25 25 25.5 ООО «Семигорск» Дверные и оконные конструкции Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей Замена дверных блоков(3шт) -снижение утечек тепла через двери подъездов; -рациональное использование тепловой энергии; -усиление безопасности жителей 2011-2015 3 30 2 30 2 30 2 30 ООО «Семигорск» Администрация поселения Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений -снижение утечек тепла через подвальные проемы; -рациональное использование тепловой энергии 2011-2015 0 1 1 1 1 ООО «Семигорск» администрация поселения Утепление завалинок (опилками) - снижение утечек тепла 2011-2015 - 20 - - - Администрация поселения Приобретение и замена эл. обогревателей - снижение утечек тепла 2011-2015 - 10 15 20 25 Администрация поселения Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах Замена оконных блоков в администрации поселения -снижение инфильтрации через оконные блоки; -рациональное использование тепловой энергии 2011-2013 0 0 0,5 100 100 100 - ООО «Семигорск» Администрация поселения Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей -снижение утечек тепла через двери подъездов; рациональное использование тепловой энергии; -усиление безопасности жителей 2011-2015 0 1,5 1,4 - ООО «Семигорск» Итого 47840.9 - 4097.0 15205.4 13827 14711.5 1100 400 - 700 - 2300 920 1900 - в том числе из бюджета района 19940.9 1717.0 6335.4 5757.0 6131.5 880 370 710 - в том числе из средств предприятий - - - - - - - - - в том числе из средств области 27750.0 2380.0 8820.0 8020.0 8530.0 1370 500 1140 -в том числе из средств местного бюджета 150.0 50 50 50 50 50 50 |